AINC410

Semana 12

Sumativa 3

Informe final del anteproyecto

Nombre estudiante: Carlos Renato García Quintupil

Contents

Fundamentación del Problema/Oportunidad	3

Alcance del Proyecto	4

Fuera del alcance del proyecto	5

Objetivo General	6

Objetivos Específicos, compromiso y métricas	6

Propuesta de Solución	7

Tabla de flujos de la propuesta	8

Tabla de controles de la solución	8

Diagrama de contexto propuesto	9

Plan de Proyecto	10

Plan de Monitoreo y Control	11

Plan de Gestión de Riesgos	12

Propuesta de Mitigación Técnica	14

Materiales, Métodos y Herramientas	15

Materiales	15

Métodos	16

Herramientas	16

Bibliografía	17

## Fundamentación del Problema/Oportunidad

El presente anteproyecto se basa en el análisis de la plataforma FoodVoice, una solución digital orientada al servicio de delivery de alimentos, en la cual participan tres actores principales: cliente, local comercial y repartidor. La plataforma tiene como propósito facilitar la compra, preparación y entrega de productos alimenticios mediante el uso de tecnologías digitales. Sin embargo, a partir del análisis realizado en los avances anteriores del anteproyecto, se identificó que su operación presenta debilidades relevantes que afectan la eficiencia del servicio, la coordinación entre los actores y la experiencia final del usuario.

El problema central identificado corresponde a las deficiencias en la gestión de pedidos, distribución, actualización de información y cierre del servicio en FoodVoice. Estas deficiencias se manifiestan en aspectos concretos, tales como el uso de un mapa físico en papel por parte del repartidor para ubicar direcciones, la gestión del local desde un dispositivo fijo, la dependencia de una correcta sincronización del menú, la baja automatización del cierre del servicio y la falta de trazabilidad completa durante el ciclo del pedido.

Esta situación se aborda como un problema y no como una oportunidad, debido a que genera pérdida de valor en la operación del servicio. En una plataforma de delivery, la rapidez, la confiabilidad, la trazabilidad y la coordinación son elementos fundamentales para entregar una experiencia adecuada al cliente. Cuando existen procesos manuales o poco controlados, aumentan los tiempos de respuesta, los errores operativos, los reprocesos y la posibilidad de insatisfacción por parte de los usuarios.

Una de las causas más relevantes del problema corresponde al uso de mapas físicos para realizar la entrega de pedidos. Este mecanismo resulta limitado para una plataforma digital, ya que no permite aprovechar herramientas tecnológicas actuales como la geolocalización, la visualización de direcciones en mapas digitales y el apoyo a la planificación de rutas. Por esta razón, el anteproyecto considera la incorporación de un módulo de geolocalización, el cual permitirá registrar la dirección del cliente y visualizarla dentro de la plataforma, facilitando el trabajo del repartidor y reduciendo posibles errores en la distribución.

Asimismo, se considera necesario mejorar la gestión del local comercial mediante una plataforma más flexible, que permita administrar pedidos y actualizar la disponibilidad de productos de manera oportuna. Esta mejora busca disminuir inconsistencias entre el menú publicado y la disponibilidad real de los productos, evitando pedidos inválidos y reduciendo reprocesos operativos.

Otro aspecto importante corresponde al cierre del servicio. Actualmente, la falta de mecanismos digitales para registrar la conformidad del cliente o eventuales reclamos dificulta el control del proceso final de entrega. Por ello, la propuesta contempla incorporar estados digitales del pedido y una confirmación de entrega, permitiendo registrar el avance desde la creación del pedido hasta su finalización.

Como elemento diferenciador, el anteproyecto también considera la incorporación de una funcionalidad de búsqueda asistida por voz. Esta característica permitirá que el cliente pueda buscar productos mediante comandos de voz, transformando la voz en texto y facilitando la interacción con la plataforma. Con ello, se busca mejorar la accesibilidad, la experiencia de uso y el valor innovador de FoodVoice.

En consecuencia, la problemática de FoodVoice se entiende como una brecha entre su propósito como plataforma digital de delivery y su capacidad actual para gestionar de manera eficiente, trazable y coordinada el proceso completo del servicio. Por lo tanto, el proyecto propone una solución informática orientada a fortalecer la gestión de pedidos, la actualización del menú, la geolocalización del reparto, la trazabilidad operativa y el cierre digital del servicio.

## Alcance del Proyecto

El alcance del presente anteproyecto considera el diseño de una solución informática para mejorar la gestión operativa de FoodVoice, abordando aquellas causas del problema que pueden ser intervenidas mediante el uso de tecnología. La propuesta se enfoca en optimizar el flujo de pedidos, fortalecer la trazabilidad del servicio, mejorar la actualización de la información disponible para el cliente, apoyar el proceso de reparto mediante geolocalización y digitalizar el cierre de la entrega.

El proyecto no busca reemplazar completamente el modelo de negocio de FoodVoice, sino mejorar los puntos críticos detectados en su operación actual. Para ello, se consideran funcionalidades orientadas a los tres actores principales del sistema: cliente, local comercial y repartidor. Adicionalmente, se contempla un rol administrador encargado de supervisar la operación general y revisar los controles del sistema.

Las causas que serán abordadas por el proyecto son las siguientes:

- Uso de mapa físico en el proceso de reparto

Actualmente, el repartidor depende de un mapa físico en papel para ubicar la dirección del cliente. Esta causa será abordada mediante la incorporación de un módulo de geolocalización, que permitirá registrar la dirección del cliente y visualizarla en un mapa digital dentro de la plataforma. Con ello, se busca facilitar la ubicación del destino, disminuir errores en la entrega y mejorar la eficiencia del proceso de reparto.

- Gestión del local desde un dispositivo fijo

El local comercial presenta una limitación operativa al gestionar sus pedidos desde un único dispositivo fijo. El proyecto abordará esta causa mediante el diseño de una plataforma web adaptable a distintos dispositivos, permitiendo que el local pueda revisar pedidos, actualizar estados y administrar productos con mayor flexibilidad. Esta mejora permitirá una gestión más dinámica y oportuna de los pedidos.

- Dependencia de la sincronización del menú

La disponibilidad de productos es un aspecto crítico dentro del flujo de compra. Si el menú no se encuentra actualizado, el cliente podría solicitar productos no disponibles, generando reprocesos y afectando la experiencia de uso. Para atender esta causa, se propone implementar un módulo de administración de menú, donde el local pueda activar, desactivar o actualizar productos según su disponibilidad real.

- Baja automatización del cierre del servicio

El cierre del servicio presenta debilidades debido a la falta de mecanismos digitales para registrar la entrega, la conformidad del cliente o eventuales reclamos. Esta causa será abordada mediante la implementación de estados digitales del pedido y una confirmación de entrega. De esta forma, el sistema podrá registrar si el pedido fue entregado correctamente, si existe una observación o si se requiere gestionar una “no conformidad”.

- Falta de trazabilidad del pedido

La trazabilidad es fundamental para conocer el estado de cada pedido durante todo su ciclo de vida. El proyecto abordará esta causa mediante el registro de estados del pedido, tales como: creado, aceptado, en preparación, en reparto, entregado y cerrado. Esta funcionalidad permitirá mejorar el seguimiento del servicio y entregar mayor visibilidad a los actores involucrados.

- Experiencia de búsqueda limitada para el cliente

Como mejora complementaria e innovadora, se incorporará una funcionalidad de búsqueda asistida por voz. Esta permitirá que el cliente pueda buscar productos mediante comandos de voz, facilitando la interacción con la plataforma y fortaleciendo la accesibilidad del sistema.

- Incorporación de aplicación móvil para geolocalización

El proyecto también considera el diseño de una aplicación móvil compatible con dispositivos Android e iOS, orientada al uso de geolocalización desde los teléfonos celulares de los usuarios. Esta funcionalidad permitirá capturar o utilizar la ubicación del cliente al momento de registrar la dirección de entrega, facilitando una identificación más precisa del destino y apoyando el proceso de reparto mediante mapas digitales.

La incorporación de la aplicación móvil se justifica porque la geolocalización depende directamente de las capacidades del dispositivo móvil, como el GPS, la conexión a internet y los permisos de ubicación otorgados por el usuario. De esta manera, la solución propuesta podrá reemplazar el uso de mapas físicos, mejorar la trazabilidad del pedido y reducir errores asociados a direcciones incompletas o mal registradas.

Para mantener un alcance realista, la aplicación móvil se enfocará en las funcionalidades esenciales del proyecto: registro de ubicación del cliente, consulta del estado del pedido, apoyo al repartidor mediante visualización de dirección en mapa digital y confirmación de entrega. No se considera en esta etapa una aplicación móvil con funcionalidades avanzadas de optimización automática de rutas o seguimiento en tiempo real continuo del repartidor.

## Fuera del alcance del proyecto

Para mantener un alcance realista y coherente con el tiempo disponible del anteproyecto, se excluyen los siguientes elementos:

- Integración con pasarelas de pago reales.

- Geolocalización avanzada en tiempo real del repartidor.

- Optimización automática de rutas mediante inteligencia artificial.

- Sistema avanzado de asignación automática de repartidores.

- Integración con sistemas externos de restaurantes reales.

- Implementación productiva completa en ambiente real.

El proyecto se limitará al diseño de la solución, definición de funcionalidades, propuesta de controles, planificación de actividades, identificación de riesgos, propuesta de mitigación técnica y selección de herramientas necesarias para una futura implementación. Dentro de la solución se considera una aplicación móvil para Android e iOS enfocada en el uso de geolocalización, consulta de estados y confirmación de entrega, manteniendo fuera del alcance las funcionalidades móviles avanzadas que excedan los objetivos principales del anteproyecto.

## Objetivo General

Diseñar una propuesta de solución informática para la plataforma FoodVoice que permita mejorar la gestión de pedidos, la trazabilidad del servicio, la actualización de la información del menú y el proceso de reparto, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas como geolocalización móvil, estados digitales del pedido, administración de disponibilidad de productos y búsqueda asistida por voz, con el propósito de optimizar la coordinación entre cliente, local comercial y repartidor.

## Objetivos Específicos, compromiso y métricas

| Objetivo específico | Compromiso a lograr | Métrica de medición |
| --- | --- | --- |
| Mejorar la gestión de pedidos dentro de la plataforma FoodVoice. | Diseñar un flujo digital de estados del pedido desde su creación hasta el cierre del servicio. | 100% de los pedidos deben contar con un estado registrado dentro del flujo definido. |
| Optimizar la actualización de productos disponibles en el menú. | Diseñar un módulo de administración de menú que permita activar, desactivar o actualizar productos según disponibilidad real del local. | Disminución de pedidos inválidos asociados a productos no disponibles. |
| Fortalecer la trazabilidad del servicio de delivery. | Registrar las principales etapas del pedido: creado, aceptado, en preparación, en reparto, entregado y cerrado. | 100% de los pedidos deben contar con historial de cambios de estado. |
| Mejorar el proceso de reparto mediante geolocalización. | Diseñar una funcionalidad móvil que permita registrar la ubicación del cliente y visualizarla mediante mapa digital. | 100% de los pedidos deben contar con dirección registrada y ubicación asociada. |
| Digitalizar el cierre del servicio de entrega. | Incorporar una confirmación digital de entrega y registro de conformidad o reclamo del cliente. | 100% de los pedidos entregados deben contar con registro de cierre. |
| Mejorar la experiencia de búsqueda de productos para el cliente. | Diseñar una funcionalidad de búsqueda asistida por voz que permita transformar comandos de voz en texto para consultar productos. | La búsqueda por voz debe permitir ingresar al menos una consulta de producto dentro del flujo de compra. |
| Definir controles para los flujos críticos del sistema. | Diseñar una tabla de controles para pedido, menú, reparto, geolocalización, entrega y cierre. | 100% de los flujos críticos identificados deben contar con un control definido. |

Los objetivos específicos se relacionan directamente con las causas identificadas en el alcance del proyecto. Cada objetivo define un compromiso concreto que permite orientar la propuesta de solución hacia mejoras observables dentro del proceso de delivery. Asimismo, las métricas propuestas permiten evaluar si la solución diseñada responde adecuadamente a los problemas detectados, especialmente en los ámbitos de gestión de pedidos, actualización de menú, trazabilidad, reparto mediante geolocalización, cierre del servicio y experiencia de uso del cliente.

Con esta definición, el anteproyecto establece una relación clara entre problema, alcance, solución y medición, permitiendo evaluar de forma objetiva el cumplimiento de los resultados esperados.

## Propuesta de Solución

La propuesta de solución consiste en diseñar una plataforma tecnológica para FoodVoice que permita mejorar la gestión integral del servicio de delivery, considerando el flujo completo desde la búsqueda y selección de productos hasta la entrega y cierre del pedido. La solución contempla una plataforma web y una aplicación móvil compatible con Android e iOS, permitiendo que los distintos actores del sistema puedan interactuar de forma más eficiente, trazable y controlada.

La plataforma estará orientada a cuatro actores principales: cliente, local comercial, repartidor y administrador. El cliente podrá consultar el menú actualizado, buscar productos de forma manual o mediante comandos de voz, registrar su ubicación desde el dispositivo móvil, realizar pedidos y confirmar la recepción del producto. El local comercial podrá administrar la disponibilidad de productos, aceptar pedidos y actualizar los estados de preparación. El repartidor podrá consultar pedidos asignados, visualizar la dirección del cliente en un mapa digital, apoyar su proceso de entrega mediante geolocalización y registrar el avance del reparto. Finalmente, el administrador podrá supervisar la operación general, revisar reportes, consultar trazabilidad de pedidos y controlar incidencias.

Uno de los elementos principales de la propuesta es la incorporación de geolocalización móvil. Esta funcionalidad permitirá capturar o utilizar la ubicación del cliente desde su teléfono celular, previa autorización del usuario, para asociarla al pedido y facilitar el proceso de entrega. De esta forma, se busca reemplazar el uso de mapas físicos, disminuir errores de localización y mejorar la coordinación entre cliente, local comercial y repartidor. La geolocalización se considera una funcionalidad fundamental, ya que las plataformas digitales pueden solicitar la ubicación del usuario mediante permisos explícitos del dispositivo o navegador, resguardando la privacidad y el consentimiento del usuario.

La solución también considera un módulo de administración de menú, mediante el cual el local comercial podrá activar, desactivar o actualizar productos según su disponibilidad real. Esto permitirá evitar que el cliente solicite productos que no se encuentran disponibles, reduciendo reprocesos, anulaciones y reclamos. Además, se integrará un flujo de estados digitales del pedido, tales como: creado, aceptado, en preparación, en reparto, entregado y cerrado. Cada cambio de estado quedará registrado para fortalecer la trazabilidad del servicio.

Como elemento diferenciador, se propone incorporar una funcionalidad de búsqueda asistida por voz. Esta permitirá que el cliente pueda buscar productos utilizando comandos de voz, los cuales serán transformados en texto para consultar el catálogo disponible. Esta funcionalidad busca mejorar la accesibilidad y facilitar la experiencia de uso, especialmente en contextos donde el usuario prefiera interactuar de manera más rápida con la aplicación.

La solución se apoyará en una arquitectura compuesta por una aplicación móvil para clientes y repartidores, una plataforma web para el local comercial y administrador, una capa de servicios backend para procesar pedidos, usuarios, productos, estados y ubicaciones, y una base de datos para almacenar la información operativa. Para el desarrollo móvil se considera una tecnología multiplataforma como React Native, ya que permite construir aplicaciones móviles utilizando principios de React y desplegarlas en Android e iOS.

### Tabla de flujos de la propuesta

| Actor | Flujo hacia FoodVoice | Respuesta desde FoodVoice |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Consulta menú, busca productos, usa búsqueda por voz, registra ubicación, crea pedido y confirma entrega. | Recibe menú actualizado, estado del pedido, confirmación de solicitud y resultado del cierre del servicio. |
| Local comercial | Administra productos, actualiza disponibilidad, acepta pedidos y cambia estado de preparación. | Recibe pedidos generados por clientes y alertas de productos o pedidos pendientes. |
| Repartidor | Consulta pedido asignado, visualiza ubicación del cliente, actualiza estado de reparto y registra entrega. | Recibe información del pedido, dirección, ubicación geográfica y estado actualizado. |
| Administrador | Supervisa usuarios, pedidos, incidencias y reportes operativos. | Recibe información consolidada de trazabilidad, controles e indicadores del sistema. |

### Tabla de controles de la solución

| Flujo controlado | Control implementado | Propósito del control |
| --- | --- | --- |
| Creación del pedido | Validar cliente, productos, dirección, ubicación y total del pedido. | Evitar pedidos incompletos o inconsistentes. |
| Consulta de menú | Mostrar solo productos activos y disponibles. | Evitar pedidos de productos no disponibles. |
| Búsqueda por voz | Transformar comando de voz en texto antes de consultar productos. | Mejorar accesibilidad y facilitar la búsqueda. |
| Registro de ubicación | Solicitar permiso de ubicación y registrar coordenadas asociadas al pedido. | Mejorar precisión de la dirección de entrega. |
| Aceptación del pedido | Registrar fecha, hora y local que acepta el pedido. | Fortalecer trazabilidad y responsabilidad operativa. |
| Preparación del pedido | Cambiar estado a “en preparación”. | Informar avance del pedido al cliente y repartidor. |
| Asignación de reparto | Asociar pedido a un repartidor. | Controlar responsabilidad de entrega. |
| Reparto | Visualizar dirección del cliente en mapa digital. | Reducir errores de localización y reemplazar mapa físico. |
| Entrega | Confirmar entrega digitalmente. | Cerrar correctamente el servicio. |
| Reclamo o no conformidad | Registrar observación del cliente. | Controlar incidentes y reprocesos. |
| Cierre del pedido | Cambiar estado final a “cerrado”. | Finalizar trazabilidad del ciclo completo del pedido. |

### Diagrama de contexto propuesto

En esta sección se incorpora un diagrama de contexto que represente la interacción entre los actores principales y el sistema FoodVoice. El diagrama debe ubicar a FoodVoice en el centro y conectar a su alrededor al cliente, local comercial, repartidor y administrador.

Ilustración 1: Diagrama de contexto

El cliente interactúa con la aplicación móvil para consultar el menú, buscar productos, registrar su ubicación, crear pedidos y confirmar la entrega. El local comercial utiliza la plataforma web para administrar productos, aceptar pedidos y actualizar estados. El repartidor utiliza la aplicación móvil para visualizar pedidos asignados, consultar la ubicación del cliente y registrar la entrega. El administrador accede a la plataforma web para revisar trazabilidad, reportes, usuarios, incidencias y controles del sistema.

Este diagrama permitirá evidenciar que la propuesta no solo considera el registro de pedidos, sino también el control de los flujos críticos del servicio: disponibilidad de menú, geolocalización, trazabilidad, reparto, entrega, reclamos y cierre digital.

## Plan de Proyecto

El plan de proyecto considera actividades de gestión, diseño, desarrollo, control y cierre del anteproyecto. La planificación se estructura en semanas, con el propósito de organizar progresivamente el diseño de la solución, validar los elementos críticos y establecer instancias de revisión y depuración. Este plan contempla tanto las actividades relacionadas con la gestión del proyecto como las actividades técnicas necesarias para una futura implementación.

| Semana | Tipo | Actividad | Resultado esperado | Instancia de control o depuración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión | Revisión del problema, causas y antecedentes del caso FoodVoice. | Problema central actualizado. | Validación contra informes anteriores y rúbrica. |
| 2 | Gestión | Definición del alcance del proyecto y funcionalidades incluidas/excluidas. | Alcance validado. | Revisión de coherencia entre causas y solución. |
| 3 | Gestión | Definición de objetivo general, objetivos específicos, compromisos y métricas | Objetivos y métricas definidos | Revisión de medición por cada objetivo. |
| 4 | Diseño | Diseño del flujo general del pedido y estados digitales. | Modelo de flujo del pedido. | Validación de estados: creado, aceptado, preparación, reparto, entregado y cerrado. |
| 5 | Diseño | Diseño del módulo de administración de menú. | Modelo funcional de gestión de productos. | Revisión de disponibilidad y control de productos activos. |
| 6 | Diseño/Desarrollo | Diseño de aplicación móvil Android/iOS para cliente y repartidor. | Prototipo funcional conceptual de app móvil. | Revisión de funcionalidades esenciales móviles. |
| 7 | Desarrollo | Diseño del módulo de geolocalización móvil. | Flujo de registro de ubicación y visualización en mapa. | Prueba conceptual de permisos y registro de ubicación. |
| 8 | Desarrollo | Diseño de búsqueda asistida por voz. | Flujo de voz a texto para búsqueda de productos. | Validación de consulta básica de productos. |
| 9 | Desarrollo | Diseño del cierre digital del servicio y registro de conformidad/reclamo. | Modelo de cierre del pedido. | Revisión de trazabilidad e incidencias |
| 10 | Control | Elaboración de tabla de controles y plan de monitoreo. | Controles definidos para flujos críticos | Revisión de cobertura de controles. |
| 11 | Control | Identificación de riesgos, acciones preventivas y correctivas. | Plan de gestión de riesgos. | Priorización de riesgos técnicos y operativos. |
| 12 | Cierre | Consolidación del informe final, revisión de bibliografía y ajustes finales. | Informe final del anteproyecto. | Revisión contra rúbrica Semana 12. |

El plan permite organizar el proyecto en etapas progresivas, comenzando por la definición del problema y alcance, avanzando hacia el diseño de la solución y finalizando con actividades de control, riesgos y documentación. Esta planificación facilita una implementación ordenada y permite depurar situaciones encontradas durante el desarrollo del anteproyecto.

## Plan de Monitoreo y Control

El plan de monitoreo y control tiene como finalidad asegurar que el anteproyecto se mantenga alineado con sus objetivos, alcance, planificación y criterios de calidad. Para ello, se establecen mecanismos de seguimiento periódico que permitan revisar el avance de las actividades, detectar desviaciones, controlar riesgos y aplicar correcciones oportunas.

El monitoreo se realizará de forma semanal, considerando la revisión de actividades planificadas, cumplimiento de entregables, riesgos identificados, avances técnicos y documentación generada. Además, se utilizarán herramientas de apoyo para organizar tareas, controlar versiones, registrar incidencias y respaldar la información del proyecto.

| Elemento por controlar | Frecuencia | Indicador de control | Herramienta sugerida | Acción ante desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance del proyecto | Semanal | Porcentaje de actividades completadas. | Carta Gantt / Trello / Jira | Reprogramar actividades pendientes. |
| Cumplimiento del alcance | Semanal | Funcionalidades dentro y fuera del alcance. | Matriz de alcance | Ajustar funcionalidades para evitar desviación. |
| Objetivos y métricas | Por hito | Objetivos con métrica definida y verificable. | Tabla de objetivos | Corregir métricas poco claras o no medibles. |
| Desarrollo de app móvil | Semanal | Funcionalidades móviles esenciales definidas. | Checklist funcional | Priorizar geolocalización, estados y confirmación. |
| Geolocalización | Por iteración | Ubicación registrada y asociada al pedido. | Prueba funcional / API de mapas | Revisar permisos, precisión y compatibilidad. |
| Menú y productos | Semanal | Productos activos/inactivos correctamente definidos. | Panel de administración | Corregir reglas de disponibilidad. |
| Trazabilidad del pedido | Por iteración | Estados registrados en el ciclo del pedido. | Base de datos / bitácora | Ajustar flujo de estados. |
| Riesgos técnicos | Semanal | Riesgos abiertos, mitigados o cerrados. | Matriz de riesgos | Aplicar acción preventiva o correctiva. |
| Control de versiones | Permanente | Cambios registrados con commits. | Git / GitHub | Documentar cambios faltantes. |
| Documentación | Semanal | Secciones completadas del informe. | Word / Google Drive | Completar o corregir apartados pendientes. |

Este plan permite mantener una supervisión continua del proyecto y facilita la toma de decisiones frente a problemas técnicos, atrasos o ajustes de alcance. Además, contribuye a asegurar que la solución propuesta avance de manera coherente con los objetivos del anteproyecto y con los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación.

## Plan de Gestión de Riesgos

El plan de gestión de riesgos permite identificar, analizar y controlar situaciones que podrían afectar el desarrollo del anteproyecto FoodVoice. Para ello, se consideran riesgos técnicos, operativos y de gestión asociados a la aplicación móvil, geolocalización, búsqueda por voz, trazabilidad, actualización de menú y planificación del proyecto.

La evaluación de riesgos se realiza considerando dos criterios: probabilidad e impacto. Cada uno se clasifica como bajo, medio o alto. A partir de esta combinación, se define un nivel de riesgo que permite priorizar las acciones preventivas y correctivas.

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Acción preventiva | Acción correctiva | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificultad para implementar app móvil Android/iOS. | Media | Alta | Alto | Utilizar tecnología multiplataforma y diseñar funcionalidades esenciales. | Reducir alcance móvil a geolocalización, estados y confirmación de entrega. | React Native / Flutter / prototipo móvil. |
| Problemas con permisos de geolocalización del usuario. | Media | Alta | Alto | Solicitar permisos de ubicación de forma clara y explicar su propósito | Permitir ingreso manual de dirección como alternativa. | API de geolocalización / permisos del dispositivo. |
| Baja precisión de la ubicación registrada. | Media | Media | Medio | Validar dirección junto con coordenadas antes de confirmar pedido. | Permitir ajuste manual de dirección o referencia. | Mapas digitales / formulario de dirección. |
| Incompatibilidad entre dispositivos móviles. | Media | Media | Medio | Probar diseño en distintos tamaños de pantalla. | Ajustar interfaz responsiva o limitar funcionalidades no críticas. | Emuladores Android/iOS / pruebas móviles. |
| Menú desactualizado por falta de gestión del local. | Alta | Alta | Alto | Definir módulo de administración simple y obligatorio para disponibilidad. | Bloquear productos sin disponibilidad confirmada. | Panel web / base de datos. |
| Pedidos sin trazabilidad completa. | Media | Alta | Alto | Definir estados obligatorios para cada etapa del pedido. | Registrar estado pendiente o corregir flujo desde administración. | Backend / bitácora de estados. |
| Fallas en búsqueda asistida por voz. | Media | Media | Medio | Implementar búsqueda manual como alternativa. | Desactivar temporalmente voz y mantener flujo manual. | Web Speech API / búsqueda textual. |
| Retrasos en el desarrollo del proyecto. | Media | Alta | Alto | Planificar actividades por semanas y priorizar funcionalidades críticas. | Reprogramar tareas y reducir funcionalidades complementarias. | Carta Gantt / Trello / Jira. |
| Falta de experiencia técnica en herramientas seleccionadas. | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas de concepto tempranas. | Acotar solución a diseño funcional y prototipo conceptual. | Documentación oficial / tutoriales / prototipos. |
| Pérdida de información o versiones del documento | Baja | Alta | Medio | Usar control de versiones y respaldo en la nube. | Recuperar versión anterior del documento o repositorio. | GitHub / Google Drive / OneDrive. |

El plan de riesgos permite anticipar situaciones que podrían afectar la implementación futura de la solución. Además, define acciones preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia y acciones correctivas para responder cuando el riesgo se materialice. De esta forma, el proyecto cuenta con un mecanismo de control técnico y operativo para mejorar sus posibilidades de éxito.

## Propuesta de Mitigación Técnica

La propuesta de mitigación técnica tiene como objetivo disminuir la incertidumbre asociada a la capacidad de desarrollar la solución FoodVoice en las plataformas tecnológicas seleccionadas. Considerando que el proyecto contempla funcionalidades web, aplicación móvil Android/iOS, geolocalización, trazabilidad, administración de menú y búsqueda asistida por voz, resulta necesario definir una estrategia que permita abordar gradualmente la complejidad técnica.

En primer lugar, se propone utilizar un enfoque incremental, desarrollando inicialmente las funcionalidades críticas del sistema y dejando las funcionalidades complementarias para etapas posteriores. Las funcionalidades prioritarias serán la gestión de pedidos, administración de menú, registro de estados, geolocalización móvil y confirmación de entrega. La búsqueda asistida por voz se mantendrá como elemento diferenciador, pero podrá implementarse como una mejora progresiva si existen restricciones de tiempo o complejidad.

En segundo lugar, se propone realizar pruebas de concepto para los componentes de mayor incertidumbre técnica. Estas pruebas deberán validar el uso de geolocalización desde dispositivos móviles, la solicitud de permisos de ubicación, la visualización de mapas digitales, la compatibilidad de la aplicación móvil en Android e iOS y el funcionamiento básico de voz a texto para la búsqueda de productos.

En tercer lugar, se propone utilizar tecnologías multiplataforma para reducir la complejidad de desarrollar aplicaciones separadas para Android e iOS. Una alternativa pertinente es React Native, ya que permite aprovechar conocimientos de React para construir interfaces móviles y facilita una base común de desarrollo para ambas plataformas. React, por su parte, se basa en la construcción de interfaces mediante componentes reutilizables, lo que favorece una organización modular de la solución.

Finalmente, se propone mantener alternativas funcionales para los componentes críticos. Si la geolocalización presenta problemas de permisos o precisión, el sistema deberá permitir ingresar la dirección manualmente. Si la búsqueda por voz no funciona correctamente en todos los dispositivos, el usuario podrá utilizar búsqueda textual tradicional. Si el seguimiento avanzado del repartidor resulta demasiado complejo, se mantendrá el flujo de estados digitales como mecanismo principal de trazabilidad.

| Incertidumbre técnica | Estrategia de mitigación |
| --- | --- |
| Desarrollo móvil para Android e iOS | Usar tecnología multiplataforma y limitar el alcance a funcionalidades esenciales. |
| Permisos de geolocalización. | Solicitar autorización explícita del usuario y ofrecer ingreso manual de dirección. |
| Precisión de ubicación. | Combinar coordenadas con dirección escrita y referencia del cliente. |
| Integración móvil con backend. | Definir servicios simples para pedidos, estados, menú y ubicación. |
| Búsqueda asistida por voz. | Mantener búsqueda manual como alternativa obligatoria. |
| Trazabilidad del pedido. | Definir estados obligatorios y registrar cada cambio con fecha y hora. |
| Tiempo limitado del proyecto. | Priorizar módulos críticos y dejar mejoras avanzadas fuera del alcance. |
| Falta de experiencia técnica. | Realizar pruebas de concepto y consultar documentación oficial. |

Esta propuesta de mitigación permite demostrar que el proyecto reconoce sus principales riesgos técnicos y define una estrategia concreta para abordarlos. Con ello, se reduce la incertidumbre sobre la capacidad de desarrollo y se fortalece la factibilidad de la solución propuesta.

## Materiales, Métodos y Herramientas

Para el desarrollo del anteproyecto FoodVoice se consideran materiales, métodos y herramientas orientadas a la gestión del proyecto, diseño de la solución, desarrollo de software, control de versiones, documentación y pruebas. La selección de estas herramientas busca facilitar una futura implementación ordenada, controlada y coherente con los objetivos definidos.

### Materiales

Los principales materiales del proyecto corresponden a los documentos de análisis elaborados durante la asignatura, la descripción del caso FoodVoice, las rúbricas de evaluación, los diagramas de contexto, las tablas de objetivos, métricas, controles, riesgos y planificación. También se consideran como materiales de apoyo la documentación técnica de las tecnologías seleccionadas y las referencias bibliográficas asociadas a gestión de proyectos, desarrollo ágil, aplicaciones móviles y geolocalización.

### Métodos

Para la gestión del proyecto se propone utilizar un enfoque ágil basado en Scrum/Kanban, adaptado al contexto académico del anteproyecto. Scrum permite organizar el trabajo de manera incremental mediante iteraciones, revisión continua y adaptación frente a cambios. La guía oficial de Scrum lo define como un marco de trabajo liviano para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos.

El desarrollo de la solución se abordará mediante un modelo incremental e iterativo, priorizando primero las funcionalidades críticas: gestión de pedidos, administración de menú, trazabilidad, geolocalización y cierre digital. Posteriormente se podrán incorporar mejoras complementarias, como búsqueda asistida por voz, reportes administrativos y ajustes de experiencia de usuario.

### Herramientas

| Categoría | Herramienta o tecnología | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Scrum/Kanban | Organización del trabajo, revisión de avances y adaptación del plan. |
| Planificación | Carta Gantt, Trello o Jira | Calendarización de actividades y seguimiento de tareas. |
| Documentación | Microsoft Word / Google Drive | Elaboración, edición y respaldo del informe. |
| Control de versiones | Git y GitHub | Registro de cambios del código y documentación técnica. |
| Frontend web | React | Desarrollo de interfaces web para local comercial y administrador. |
| Aplicación móvil | React Native o Flutter | Desarrollo de aplicación Android/iOS para cliente y repartidor. |
| Backend/API | Node.js, Express, Django o FastAPI | Gestión de servicios para pedidos, productos, usuarios, estados y ubicación. |
| Base de datos | PostgreSQL | Almacenamiento de usuarios, productos, pedidos, estados y ubicaciones. |
| Geolocalización | Google Maps API, Mapbox u OpenStreetMap | Visualización de ubicación y apoyo al reparto. |
| Búsqueda por voz | Web Speech API o servicio equivalente | Transformación de voz a texto para búsqueda de productos. |
| Pruebas | Checklist funcional | Validación de flujos críticos y controles definidos. |
| Control de riesgos | Matriz de riesgos | Seguimiento de probabilidad, impacto y acciones de mitigación. |

La combinación de estos materiales, métodos y herramientas permite estructurar el proyecto de manera ordenada, favoreciendo el control del avance, la reducción de riesgos y la trazabilidad de las decisiones tomadas durante el diseño de la solución.

## Bibliografía

García Quintupil, C. R. (2026). Informe 1 problema FoodVoice. Universidad Andrés Bello.

García Quintupil, C. R. (2026). Informe 2 de anteproyecto FoodVoice. Universidad Andrés Bello.

Meta Open Source. (s. f.). React Native: Learn once, write anywhere. Recuperado el 24 de mayo de 2026, de https://reactnative.dev/

Mozilla Developer Network. (2026). Geolocation API. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org. https://scrumguides.org/

Universidad Andrés Bello. (2026). AINC410 Semana 12: Informe final del anteproyecto. Universidad Andrés Bello.

Universidad Andrés Bello. (2026). AINC410 Semana 12: Rúbrica de evaluación. Universidad Andrés Bello.